Красноярский край Балахтинский район

Администрация Петропавловского сельсовета

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018                                                                                  № 03

# О благоустройстве

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 ФЗ-131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Петропавловского сельсовета, в целях выполнения мероприятий по благоустройству территории сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 16 апреля 2018 года двух месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния объектов и территории Петропавловского сельсовета.

2. На время проведения двух месячника каждую пятницу объявить Санитарным днём.

3.Утвердить План мероприятий двух месячника по благоустройству, согласно приложению.

4. Руководителям организаций, объектов, учреждений, находящихся на территории сельсовета, независимо от формы собственности:

- организовать проведение субботника с привлечением трудовых коллективов и жителей, для уборки подведомственных территорий.

5. Довести до сведения граждан «Правила благоустройства территории населённых пунктов сельсовета».

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Петропавловского сельсовета                                                     Н.В. Захаренко

Приложение

к постановлению  администрации

Петропавловского сельсовета

от 01.03.2018г. № 03

### ПЛАН     МЕРОПРИЯТИЙ

двух месячника    по   благоустройству   объектов  и  территории

Петропавловского сельсовета

с 16 апреля 2018 года.

№                   Мероприятие                                                       Срок               Исполнитель

п/п                                                                                           исполнения

1.  Организация населения для уборки придомовых          в течение          Сельсовет

территорий, очистки обочин дороги, переулков          периода

от мусора, шлака, золы.

2.  Уборка территорий организаций, объектов, ремонт      до 09.05            Руководители

фасадов зданий и изгородей                                                                        объектов,

учреждений

3. Погрузка и вывоз мусора на площадки                           по графику       Сельсовет

временного хранения ТБО

4.   Ремонт обелиска;                                                               до 05.05            Сельсовет

благоустройство Парка Победы

5.   Благоустройство, наведение порядка на площадках      в течении        Сельсовет

Временного хранения ТБО                                                      периода

6. Ликвидация несанкционированных свалок                      в течение        Сельсовет

периода

7. Сход граждан                                                                         14.05.              Сельсовет

8. Уборка и вывоз старой травы и строительного мусора

после планировки территории для

спортивного оборудования.                                              до 10.06.          Жители, сельсовет